ОТЧЁТ О ТЕСТИРОВАНИИ

Проект: Hitch веб-приложение

Версия ПО: 3

Дата составления отчёта: 11 октября 2025 года

Автор: Родионова Юлия

Цель тестирования: Проверить функциональность приложения, чтобы выявить и документировать все критические дефекты до релиза

За период с 16.09 по 11.10 было проведено функциональное тестирование, тестирование совместимости и Usability тестирование веб-приложения Hitch. Были проверены следующие функциональности: регистрация физического и юридического лица, авторизация физического и юридического лица, личный кабинет кандидата, личный кабинет компании, форма новая заявка, главная страница сайта. Все проверки выполнялись вручную, без использования средств автоматизации. Было написано и пройдено 98 % (154 шт.) всех тест-кейсов, найдено 63 бага, 22 из них уже исправлены. Метрики качества в основном находятся в зелёной зоне, метрика по устранению дефектов находится в красной зоне. Необходимо обратить внимание на исправление багов. Продукт не рекомендуется выпускать до исправления оставшихся багов с приоритетом важно. Баги приоритета нормально и не важно могут быть исправлены после релиза. Указаны рекомендации по улучшению продукта.

Статистика по дефектам:

| Локализация дефекта | Количество багов | Исправлено | Не исправлено |
| --- | --- | --- | --- |
| Регистрация | Важно 10 | 4 | 6 |
|  | Нормально 6 | 1 | 5 |
|  | неважно 2 | 0 | 2 |
| Авторизация | Важно 5 | 1 | 4 |
|  | Нормально 4 | 0 | 4 |
|  | неважно 0 | 0 | 0 |
| Личный кабинет | Важно 20 | 8 | 12 |
|  | Нормально 8 | 5 | 3 |
|  | неважно 0 | 0 | 0 |
| Новая заявка | Важно 4 | 3 | 1 |
|  | Нормально 0 | 0 | 0 |
|  | неважно 0 | 0 | 0 |
| Главная страница | Важно 2 | 0 | 0 |
|  | Нормально 2 | 0 | 0 |
|  | неважно 0 | 0 | 0 |

Метрики:

| Метрика | Формула расчета | Расчетный показатель метрики |
| --- | --- | --- |
| Успешное прохождение кейсов | , где - 𝑇𝑆𝑃 — процентный показатель успешного прохождения тест-кейсов, - 𝑇𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 — количество успешно выполненных тест-кейсов, - 𝑇𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 — общее количество выполненных тест-кейсов | 77% |
| Общее устранение дефектов | , где - — процентный показатель устранения дефектов, - — количество устранённых дефектов, - — количество обнаруженных дефектов | 35% |
| Выполнение тест-кейсов | , где - 𝑇𝐸 — процентный показатель выполнения тест-кейсов, - 𝑇𝐸𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑒𝑑 — количество выполненных тест-кейсов, - 𝑇𝑃𝑙𝑎𝑛𝑛𝑒𝑑 — количество тест-кейсов, запланированных к выполнению | 98% |
| Покрытие требований тест-кейсами | , где - 𝑅𝐶 — процентный показатель покрытия требования тест-кейсами, - 𝑅𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 — количество покрытых тест-кейсами требований, - 𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 — общее количество требований. | 100% |

Выводы и рекомендации:

1. Все функциональные модули продукта протестированы в полном объёме.

2. Наибольшее скопление багов было обнаружено в модуле «Личный кабинет».

3. Метрики «Успешное прохождение кейсов», «Выполнение тест-кейсов», «Покрытие требований тест-кейсами» находятся в зеленой зоне, метрика «Общее устранение дефектов» находится в красной зоне. Необходимо уделить особое внимание на устранение багов.

5. Продукт НЕ рекомендуется выпускать до исправления оставшихся багов с приоритетом важно. Баги приоритета нормально и неважно могут быть исправлены после релиза.

6. В форме обсудить сотрудничество необходимо изменить название кнопки на «Отправить».

7. Карточки кандидатов и компаний необходимо сделать адаптивными